## Slide 1
风校园生活圈
汇报日期：2022.06.01
WIND
风雨五组

## Slide 2
CONTENT
目 录
Part 01
预期计划
Part 02
开发过程
Part 03
遇到难点
Part 04
测试成果
Part 05
总结感悟

## Slide 3
Part 01
预期计划
A.

## Slide 4
a.实现功能（1/2）
标题文字内容
ENTER THE TITLE HERE
登录页
首页
1
登录
用户登录：密码登录或微信登录
2
注册
注册账号：正常注册
3
发布
发布订单：正常发布
4
接受
接受订单：正常接单
5
搜索
搜索特定订单

## Slide 5
a.实现功能（2/2）
标题文字内容
ENTER THE TITLE HERE
订单页
我的页
6
取消
取消订单：正常取消
8
通知
推送通知
7
设置
绑定邮箱、重置密码
9
退出
退出登录：正常退出

## Slide 6
b.任务安排和时间(1/2)
计划天数
1天
2天
2天
计划进度
进入小组会议，分配任务，明确个人分工
前端：基础页面设计
后端：各模块代码
前端：页面跳转、组件功能
后端：补足模块缺失接口代码
计划日期
5.20
5.21
-5.22
5.23-5.24

## Slide 7
b.任务安排和时间(2/2)
3天
2天
1天
1天
前端：UI统一、美化界面
后端：测试、完善基础功能接口
前端：调用后端接口，完成效果调用
后端：辅助前端完成调用，进行相应修改
前端测试、后端根据测试，修改并完善功能
收尾工作，验收成果、Bug修改和后期维护
5.25-5.27
5.28-5.29
5.30
5.31

## Slide 8
Part 02
项目开发过程
B.

## Slide 9
第一阶段（5.20-5.22）
明确分工
完成代码规范
完成冲刺计划随笔
完成前后端项目创建

## Slide 10
第二阶段（5.23-5.25）
前端：登录、注册页面，开始进行首页设计
后端：实体类设计和数据持久层映射设计

## Slide 11
第三阶段（5.26-5.28）
前端：进行各页面细节化修改
后端：完成业务层的设计
对数据持久层发现的问题进行修改

## Slide 12
第四阶段（5.29-5.31）
各部分内容收尾工作
前端测试
后端根据测试，修改完善功能
整体测试

## Slide 13
Part 03
遇到难点
C.

## Slide 14
a. 组员不能实时进行沟通
A
B
存在问题（1/2）
b.知识储备基础不足
任务时间较短，任务量大，
对知识不够熟悉，代码设计过程比较困难，
对技术不够熟悉，需要一边学习一边进行。
组员不能实时进行沟通，
了解各自进度的过程比较麻烦。

## Slide 15
C.代码合并后不能运行
开发过程发现代码合并后不能顺利运行的情况
需要花费更多的时间沟通寻找问题所在
D
C
存在问题（2/2）
d.前后端交互
前后端交互实现困难
与预期的进展相差一些内容

## Slide 16
Part 04
项目成果
D.

## Slide 17
Part 05
总结与感悟
F.

## Slide 18
总结和感悟
56
天
13
篇博客
2022.04.05-2022.5.31
a.单丝不成线，独木不成林
b.天马行空的创意，回归现实
c.任务分配和时间分配
d.“今天git了吗？” 仓库GitHub
e.实践是检验真理的唯一标准

## Slide 19
感谢您的观看
WIND
风雨五组
汇报日期：2022.06.01